# Retrospektiva 1. sprintu

## Co šlo správně?

* Všem členům se podařilo zorientovat v prostředí Scrumdesk
* Získání požadovaných znalostí
* Splnění všech user stories 1. sprintu

## Co šlo špatně?

* Komunikace na MS Teams
* Dlouhé plánování projektu
* Příliš dlouhá doba 1. sprintu
* Vykázání práce na projektu až před koncem sprintu

## Co zlepšit?

* Celková komunikace na MS Teams
* Efektivita práce na projektu
* Průběžné vykazování odvedené práce